PRODUCT & BUSINESS PLAN

协作式数字样板间平台

商业计划与产品开发蓝图

把开发商已有的 3D 空间转化为可引导、可问答、可布置、可分享、可交接的购房协作体验

版本 0.1  |  2026-07-13

用途：产品发现、商业验证、合作洽谈与后续软件开发

内部工作稿｜商业、价格与时间数字均为待验证假设

# 文档说明

战略结论 本项目不作为黑客松选题推进；它应被视为一个需要设计伙伴、商业授权、持续产品化和行业销售能力的 B2B2C 软件业务。第一阶段只做“分享—评论—Remix—销售交接”的协作闭环，不做公开信息流式社交网络。

本计划提炼自团队关于 NVIDIA 黑客松选题、Matterport 集成、AI 导览、家具摆放、数据主权和协作分享的连续讨论。文中把内容分成三类：已经达成的产品决策、由公开资料支持的外部事实、尚需通过客户和技术验证的商业假设。

本文件不是法律、财务或投资建议。Matterport、家具模型、楼盘资料和客户行为数据均涉及合同、知识产权、隐私与销售陈述责任；正式上线前必须由专业人员复核。

## 文档导航

- 1. 执行摘要与关键决策

- 2. 产品愿景、客户和问题定义

- 3. 核心体验与产品边界

- 4. 商业模式与市场进入

- 5. 竞争格局与差异化

- 6. Matterport、BIM 与输入平台策略

- 7. 软件架构、AI 边界和数据模型

- 8. MVP 产品需求与验收标准

- 9. 路线图、组织与运营

- 10. 指标、验证计划与风险闸门

# 1. 执行摘要与关键决策

## 1.1 一句话定位

定位 面向住宅开发商与售楼中心的协作式数字样板间平台：把 Matterport、BIM 或其他 3D 场景接入 AI 导览、权威问答、家具配置、家庭协作和销售交接流程。

它不是 3D 扫描工具，不是 Matterport 的替代品，不是家具电商，也不是公开社交网络。它解决的是：购房者看过一个户型以后，如何继续理解、试配、与家人共同决策，并把结论无损地交回售楼顾问。

## 1.2 已确定的决策

- 不自行建设扫描硬件或数字孪生生产系统；优先把 Matterport、IFC/BIM 和 RoomPlan 视为输入提供方。

- 选择协作分享而非公开社交网络：核心原语为保存、分享链接、评论、Remix、版本比较和销售交接。

- AI 负责导览编排、问题理解、检索、个性化解释和布局建议；尺寸、价格、库存与销售承诺由确定性数据源和工具提供。

- 数据主权表述从“整套产品完全离线”修正为“私有 AI 计算＋受控发布”；公开分享仅包含被批准的场景状态与内容。

- 家具厂商不是第一阶段付费方。第一收入来自开发商项目实施、平台订阅和企业集成；目录合作或成交分成留到需求成立后。

- 从户型图生成 3D 空间属于未来输入适配器和研发方向，不进入 MVP 的关键路径。

## 1.3 业务形态

| 角色 | 核心任务 | 从平台获得的价值 |
| --- | --- | --- |
| 付费客户 | 住宅开发商、售楼中心、数字营销代理商 | 更完整的数字看房体验、可延续的客户意向、可审核的销售内容 |
| 运营用户 | 营销经理、售楼顾问、内容管理员 | 配置导览、维护事实、接收客户方案和跟进线索 |
| 终端用户 | 购房者及其家庭成员 | 理解户型、试配生活场景、共同评论和比较方案 |
| 后续伙伴 | 家具品牌、3D 资产服务商、Matterport 服务商 | 进入高意向场景、提供目录和实施能力 |

# 2. 产品愿景、客户和问题定义

## 2.1 产品愿景

未来的样板间不应只是一次性观看内容，而应成为一个持续存在的决策空间。客户离开售楼中心后，仍然可以回到同一户型、保留家具方案、向家人解释自己的选择、比较不同版本，并在准备好时将决定发送给销售。

平台的长期愿景是成为房地产交易前端的“空间协作层”：连接空间模型、开发商授权知识、家庭决策过程和销售工作流，而不是拥有所有底层扫描、渲染或电商能力。

## 2.2 首要客户画像（ICP）

建议首先选择拥有样板间、数字营销预算和标准化楼盘资料的中大型住宅开发项目，而不是个人经纪人或普通家庭装修市场。前者有明确项目预算和高价值成交，后两者分别面临低客单、渠道碎片化和强势家具规划工具竞争。

| 筛选维度 | 首批设计伙伴标准 | 暂不优先 |
| --- | --- | --- |
| 项目类型 | 在售或即将开售的新住宅项目，有样板间或可用 BIM | 零散二手房、单套短租 |
| 数字资产 | 已有 Matterport、BIM/IFC、GLB 或高质量户型模型 | 完全没有可用空间资产 |
| 组织能力 | 营销、销售和 IT 至少各有一名对接人 | 无人维护内容或数据 |
| 商业动机 | 希望提升远程看房、家庭协作、销售跟进或方案转化 | 只想购买一次性视觉效果 |
| 数据条件 | 能提供授权规格、FAQ、户型和可公开字段 | 无法确认资料版本和发布权 |

## 2.3 待验证的问题假设

- 购房家庭目前依赖截图、聊天记录和反复到访来讨论空间，信息与上下文容易丢失。

- 售楼顾问重复回答尺寸、阳台、动线、装修和配套问题，但答案版本难以统一。

- 静态 3D 看房带来浏览，却不能自然地产生可跟进的“客户方案”。

- 开发商愿意为可复用、可审核、可量化的数字体验付费，而不是仅为一次性定制演示付费。

- 家庭成员的评论和 Remix 能提高回访、预约或销售交接，而不是只增加娱乐性。

证据纪律 以上均为商业假设。任何产品开发规模扩大之前，必须通过设计伙伴访谈、实际使用录像、付费试点或可量化行为数据进行验证。

# 3. 核心体验与产品边界

## 3.1 端到端核心旅程

- 开发商导入一个已授权的 3D 空间，并上传规格、FAQ、价格字段和批准话术。

- 内容管理员在空间中设置导览节点，AI 可以协助生成解说草稿，但发布前必须人工批准。

- 购房者打开项目链接，通过热点、自动导览或第一人称模式进入房间；位置事件触发对应解说。

- 购房者提出问题。系统从结构化事实与版本化文档中检索，显示来源；无可靠依据时拒绝回答。

- 购房者把授权家具放入场景，调整位置、旋转和组合，保存为一个不可变的配置版本。

- 购房者生成查看或 Remix 链接，家人打开后评论、复制并修改自己的版本。

- 用户选择一个方案并主动发送给售楼顾问；系统生成包含户型、家具、问题与来源的摘要。

## 3.2 分享对象：不是截图，而是可恢复的场景状态

平台真正的核心资产不是 3D 模型本身，而是可恢复、可分叉、可审计的 Configuration Snapshot。分享链接只引用空间来源和用户配置，不复制未获授权的底层模型。

| 状态类别 | 最小字段 | 设计原则 |
| --- | --- | --- |
| 空间引用 | provider、space_id、scene_version、view_id | 只引用有权访问的空间版本 |
| 镜头与导览 | camera_pose、tour_stop、narration_version | 可恢复到用户分享时的视角 |
| 家具配置 | sku、asset_version、position、rotation、scale | 变换值确定、跨设备重放一致 |
| 协作关系 | owner、permissions、remix_of、revision | 每次 Remix 生成新分支，不覆盖来源 |
| 销售上下文 | approved_answers、selected_options、handoff_status | 仅保存已同意共享的内容 |

## 3.3 MVP 明确不做

- 自研 3D 扫描硬件或与 Matterport 竞争的完整数字孪生平台。

- 公开内容信息流、关注关系、创作者经济或大规模内容推荐。

- 从任意照片或户型图自动生成可用于销售承诺的精确建筑模型。

- 家具库存、支付、物流和售后的一体化电商系统。

- 让 LLM 自由生成面积、价格、交付日期、材料或合同解释。

- 没有书面商业授权的 Matterport 广告、联盟链接或转售行为。

# 4. 商业模式与市场进入

## 4.1 收入模型

商业模式应先以项目实施和平台订阅为主，避免在没有真实流量和转化数据时依赖家具厂商赞助。Matterport 相关费用应透明地作为客户成本或合同项处理，不能假设可无限转售。

| 收入项 | 建议收费单位 | 价值与边界 |
| --- | --- | --- |
| 付费发现/技术验证 | 4–6 周固定项目费 | 验证空间接入、资料权限、导览和一个分享闭环 |
| 项目上线实施 | 按楼盘/户型包一次性收费 | 场景接入、内容结构化、家具资产处理、品牌配置与验收 |
| 平台订阅 | 按在售项目或售楼中心/月 | 托管、协作、配置版本、分析、维护和支持 |
| 企业集成 | 年度合同或专业服务 | CRM/SSO/权限、私有模型、审计、数据接口 |
| 私有 AI 部署 | 设备＋维护或软件订阅 | 敏感资料本地推理；不是所有客户的默认形态 |
| 家具目录与成交 | 后续目录接入或真实成交佣金 | 须有透明标识、归因规则和平台许可；不按浏览次数收费 |

## 4.2 价格假设（仅用于客户访谈锚定）

重要 下列区间不是市场报价或收入预测。它们用于测试客户支付意愿，并必须根据目标地区、项目规模、Matterport 合同、内容工作量和支持要求重新定价。

| 项目 | 初始访谈区间（人民币） | 必须覆盖的成本 |
| --- | --- | --- |
| 付费发现/PoC | ¥50,000–¥150,000 | 集成验证、样板内容、客户工作坊、风险结论 |
| 项目上线实施 | ¥100,000–¥300,000/项目 | 3D/内容运营、品牌配置、验收、培训 |
| 平台订阅 | ¥8,000–¥25,000/月/在售项目 | 托管、协作、维护、分析、客服 |
| 企业私有部署 | 单独报价 | 硬件、部署、更新、安全审计和现场支持 |

收入模型采用自下而上计算：年度经常性收入＝活跃付费项目数×月订阅×12；实施收入＝当年新上线项目数×平均实施费。早期试点的毛利可能较低，规模化前必须把标准项目的人工上线时间压缩到可重复、可报价的范围。

## 4.3 市场进入策略

- 先找 2 家设计伙伴：一家开发商/营销代理，一家 Matterport 或 3D 内容服务商。

- 从一个楼盘、一个户型、一个客厅切入，不从集团级采购开始。

- 优先卖“家庭协作与销售交接”，而不是卖 AI、DGX 或数字孪生技术名词。

- 将付费 PoC 写成可退出的阶段合同：达不到集成、使用或数据权限门槛就停止。

- 第一批案例必须记录从打开场景到分享、Remix、交接的完整行为链和客户访谈。

## 4.4 渠道策略

| 渠道 | 为什么适合 | 合作产品 |
| --- | --- | --- |
| Matterport 服务商/摄影机构 | 已有模型生产能力和房地产客户 | 联合交付数字样板间升级包 |
| 地产数字营销代理 | 掌握售楼内容预算和项目节奏 | 白标或联合品牌方案 |
| 样板间设计与家具方案公司 | 拥有资产、风格和客户关系 | 目录接入与内容运营 |
| BIM/可视化工作室 | 可服务期房和无扫描空间 | IFC/BIM 到交互场景适配 |

# 5. 竞争格局与差异化

## 5.1 竞争不是单一产品，而是四类替代方案

| 类别 | 现有价值 | 本平台不应重复 | 可建立的差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间捕获/数字孪生 | 扫描、托管、漫游、测量 | 不自研扫描和基础播放器 | 跨来源适配、AI 与协作工作流 |
| 家具规划工具 | 摆放品牌商品、保存和分享 | 不做通用装修社区 | 绑定具体待售户型、权威资料和销售交接 |
| 3D 可视化服务 | 高质量定制渲染与动画 | 不以一次性项目制为终点 | 可运营的软件、配置状态和复用数据 |
| 地产 CRM/营销自动化 | 线索、跟进、表单和归因 | 不重建完整 CRM | 输出空间化意向和可视方案 |

IKEA Kreativ 已经支持在 Web 上分享 Remix 链接，因此“能分享和复制家具设计”只是基线，而不是壁垒。我们的差异必须落在开发商场景、权威数据、跨品牌目录、家庭决策和销售工作流上。

参考：IKEA Kreativ 官方分享与 Remix 说明

## 5.2 差异化承诺

- Provider-neutral：Matterport 是首个适配器，不是唯一数据模式。

- Grounded：回答与解说引用开发商批准的事实、文档版本和生效时间。

- Persistent：家具、视角、问题和评论形成可恢复的版本，而不是一次会话。

- Collaborative：围绕家庭共同决策设计查看、评论、Remix 和比较。

- Actionable：配置可以进入预约、报价、顾问跟进或 CRM，而不是停留在观看。

## 5.3 可形成的护城河与不能假装存在的护城河

| 可积累资产 | 形成条件 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 场景适配层与标准化状态模型 | 持续兼容 Matterport、IFC、RoomPlan 等来源 | 可以从产品第一天建设 |
| 开发商授权知识层 | 客户持续维护、版本可审计、答案质量领先 | 需要设计伙伴和内容运营 |
| 家庭协作与 Remix 图谱 | 用户真实使用、同意分析、能改善销售结果 | 尚无数据，不能宣称网络效应 |
| 家具资产标准与目录运营 | 模型质量、SKU 元数据和品牌协议稳定 | 高运营成本，后置建设 |
| 渠道与实施伙伴网络 | 合作伙伴能低成本复制交付 | 需要商业拓展 |

# 6. Matterport、BIM 与输入平台策略

## 6.1 三条输入路线

| 路线 | 适用场景 | 优点 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| Matterport Embed SDK | 快速导览、位置事件和 2D 交互 | 最快验证，现成播放器 | 网络依赖、商业条款、家具能力有限 |
| Matterport Bundle SDK | 家具插入、场景图和深度定制 | 更适合完整配置器 | SDK 授权、版本变化、商业协议 |
| MatterPak/开放文件＋自有渲染 | 需要自主托管或离线控制 | 可降低运行时依赖 | 导出费用、许可、渲染和交互成本 |
| IFC/BIM Adapter | 期房、建筑模型已有的项目 | 开放标准、语义丰富、避免扫描 | 模型复杂、清理与轻量化工作量 |
| RoomPlan/USDZ Adapter | 小规模现房、移动扫描 | 结构和尺寸可程序读取 | Apple 设备依赖、精度与覆盖需验证 |

Matterport 官方文档明确区分 Embed SDK 与自托管 Bundle SDK；向场景添加 3D 对象属于 Bundle SDK 场景。MatterPak 可提供 OBJ/MTL 和点云等技术资产。IFC 则是 vendor-neutral 的开放 BIM 标准，适合作为长期去锁定路线。

Matterport SDK 概览  |  Matterport Add-ons  |  buildingSMART IFC  |  Apple RoomPlan

## 6.2 商业授权是第一道 P0 闸门

P0：书面商业路径 Matterport 当前公开协议允许 SDK 插入家具和构建第三方应用，但也说明商业使用可能需要单独协议、费用或收入分成；部分 SDK 使用对收费、广告和联盟收入存在限制。任何收费产品开发前，必须取得适用于目标账户、地区和产品模式的 Matterport 书面确认。

因此，技术 PoC 可以使用 Sandbox、公开模型或客户自有授权模型；商业 PoC 合同必须明确：谁拥有模型、谁购买开发者工具、是否允许收费访问、是否允许家具品牌合作、模型停用后的数据处理，以及 SDK 变更或服务终止时的迁移责任。

Matterport Platform Subscription Agreement（当前公开版本）；具体订单和地区条款可能不同，须由律师及 Matterport 商务确认。

## 6.3 去锁定架构

内部不允许业务逻辑直接依赖 Matterport 类型。每种空间提供方实现统一 SceneProvider 接口，输出平台自己的标准化 SceneGraph、CameraPose、Anchor、Surface、Room 和 AssetPlacement 能力。

| 接口能力 | 平台统一语义 | 提供方实现示例 |
| --- | --- | --- |
| loadSpace | 加载空间、版本和权限 | Matterport SID、IFC 文件、USDZ 文件 |
| subscribePose | 订阅用户位置与镜头 | Showcase 事件、自有 Three.js 相机 |
| resolveAnchor | 把点击位置变成可保存锚点 | Matterport 世界坐标、IFC GlobalId＋局部坐标 |
| placeAsset | 插入或恢复家具资产 | Bundle Scene Object、自有 glTF 节点 |
| exportSnapshot | 导出可分享的标准配置 | 统一 ConfigurationSnapshot |

## 6.4 户型图生成 3D 的研发位置

从户型图生成完整 3D 场景已有研究基础，但它应作为未来的 GenerativeFloorplanAdapter，而不是 MVP 的真实性来源。优先使用确定性的墙体、门窗和尺寸解析；生成模型仅在几何固定后补充材质、风格、家具候选和陈设建议。

任何生成结果都必须标记为示意，并通过几何规则或人工验收后才能进入开发商对外内容。商业产品不能把“视觉合理”误当成“建筑准确”。

# 7. 软件架构、AI 边界和数据模型

## 7.1 两平面架构

| 平面 | 包含内容 | 安全边界 |
| --- | --- | --- |
| 私有创作与推理平面 | 开发商文件、结构化事实、私有模型、RAG、内容审批、客户偏好 | 租户隔离；敏感内容不默认进入公开分享 |
| 发布闸门 | 批准的户型引用、家具状态、导览版本、可公开说明、权限策略 | 显式选择、脱敏、版本化、可撤销 |
| 分享与协作平面 | 查看链接、评论、Remix、版本比较、销售交接 | 短期访问令牌、最小数据、用户同意、审计 |

如果客户需要本地模型推理，可以把 AI Worker 部署在客户侧设备或 DGX Spark 上；公开分享和跨设备协作仍由控制平面提供。DGX Spark 具备 128GB 统一内存，可作为大模型和多模型本地推理的一种部署选项，但不应成为产品的唯一硬件依赖。

## 7.2 参考组件

| 层 | 职责 | 参考实现（非强制） |
| --- | --- | --- |
| Web 客户端 | 3D 查看、导览、问答、家具编辑、分享与评论 | React/TypeScript＋Provider Adapter；必要时 Three.js |
| 控制平面 API | 租户、项目、权限、配置版本、评论、交接和分析 | TypeScript 或 Python 服务；PostgreSQL＋对象存储 |
| 场景适配层 | Matterport、IFC、USDZ/GLB 转换为统一能力 | 独立适配器包，避免业务层引用供应商类型 |
| 知识与事实层 | 文档版本、结构化字段、引用、审批和生效时间 | 关系数据库＋全文/向量检索；审核工作流 |
| AI Orchestrator | 意图识别、工具调用、导览草稿、解释和翻译 | 可切换的 OpenAI-compatible 模型接口 |
| 确定性服务 | 尺寸、碰撞、价格、库存、权限和版本检查 | 几何与业务规则服务，不经过自由生成 |

## 7.3 核心数据实体

- Tenant：客户组织、地区、合同与数据策略。

- Project：楼盘、销售阶段、品牌和启停状态。

- Space / SceneSource：户型空间及 Matterport/IFC/USDZ 来源和版本。

- KnowledgeSource / Fact：文档、字段、出处、生效时间、批准人和公开范围。

- Tour / TourStop：导览路线、空间锚点、解说内容和触发规则。

- CatalogItem / AssetVersion：家具 SKU、真实尺寸、模型、授权和商业属性。

- Configuration / Snapshot / Placement：用户方案、不可变版本和家具变换。

- ShareLink / RemixRelation / Comment：权限、过期、分支和协作记录。

- LeadHandoff / ConsentRecord：用户同意、销售摘要、接收人和处理状态。

## 7.4 AI 的授权边界

| 任务 | AI 可以做 | 必须由确定性系统或人工完成 |
| --- | --- | --- |
| 导览 | 生成草稿、个性化语气、翻译、选择下一节点 | 发布审批、禁止承诺、版本控制 |
| 问答 | 理解问题、检索、组织引用后的解释 | 面积、价格、库存、日期和合同字段的最终值 |
| 家具 | 理解风格和预算、提出候选组合 | 真实尺寸、碰撞、授权、价格和可售状态 |
| 分享摘要 | 总结用户已选择内容和问题 | 隐私同意、发送对象、最终销售陈述 |
| 建模 | 建议风格、补充非结构性陈设 | 墙体、门窗、尺度和对外准确性验收 |

## 7.5 安全与合规基线

- Matterport Model API Token 属于管理员级凭据，只能在可信服务端使用，不能进入浏览器、代码仓库或边缘推理设备。

- 在本项目当前 Spark 安全纪律下，任何 Matterport Token、SDK Secret 或客户凭据都不得存入远程 Developer 账户。

- 私有模型链接必须短时、可撤销并与本平台权限绑定；不能把不透明的 unlisted 链接当作授权。

- 分享链接默认最小权限、可设置过期；公开分享内容与私有知识库物理或逻辑隔离。

- 所有开发商事实具有来源、版本、生效时间、批准人与撤回机制；内容变更产生审计记录。

- 客户行为、家庭评论和销售交接属于个人数据；采集目的、保留期限和删除方式必须明确。

- 家具模型、户型、图片、语音和品牌内容必须记录权利来源及使用范围。

# 8. MVP 产品需求与验收标准

## 8.1 MVP 成功定义

成功不是“功能很多” 一个真实楼盘空间能完成：受控导览 → 有来源问答 → 放置家具 → 保存配置 → 分享给家庭成员 → Remix → 将选定版本发送给售楼顾问。

## 8.2 产品 Epic

| Epic | 用户结果 | MVP 验收条件 |
| --- | --- | --- |
| E1 项目与内容上线 | 运营人员建立楼盘、户型和资料版本 | 一个客户租户可导入空间、上传来源、批准 5–10 条事实 |
| E2 场景适配 | 用户稳定进入 3D 空间 | 加载一个授权 Matterport 或开放模型；能获得镜头/位置事件 |
| E3 引导式看房 | 进入指定位置时获得对应解说 | 至少 5 个导览节点；可跳过、返回和关闭语音 |
| E4 有来源问答 | 用户知道答案来自哪里 | 支持 20 个基准问题；答案显示来源；无依据问题拒答 |
| E5 家具配置 | 用户可表达一种生活方案 | 至少 10 个标准化 SKU；可放置、移动、旋转、删除和恢复 |
| E6 分享与 Remix | 家庭成员可继续讨论和修改 | 分享链接可查看；Remix 生成独立分支；原版本不被覆盖 |
| E7 销售交接 | 顾问收到可执行摘要 | 用户主动同意后发送户型、配置、问题和来源摘要 |
| E8 管理与审计 | 客户能控制公开内容 | 撤回事实/分享链接；查看关键变更与访问记录 |

## 8.3 非功能验收目标

| 领域 | 试点退出目标 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| 真实性 | 100 道基准题中不出现无来源楼盘陈述 | 固定问题集＋人工复核＋日志 |
| 配置完整性 | 受支持资产跨设备保存/恢复一致 | 序列化回放和截图/坐标比对 |
| 性能 | 典型网络下 3D 首屏与问答延迟达到客户可接受水平 | 记录 p50/p95；阈值在试点前与客户约定 |
| 可靠性 | 关键流程有文本、预载状态和失败提示等降级路径 | 断网、模型失败和供应商错误演练 |
| 安全 | 无管理凭据进入客户端或边缘设备；租户数据隔离 | 威胁建模、密钥扫描和访问测试 |
| 可运营性 | 标准项目内容上线工时可测量并逐步降低 | 逐项记录人工时间和返工原因 |

## 8.4 24 小时技术 Spike（开发正式启动前）

- 获得可合法使用的 Matterport Sandbox/公开空间或客户模型，并确认 SDK 类型与账户权限。

- 证明位置/镜头事件可以触发外部 UI 和解说。

- 使用 Bundle SDK 或自有场景适配器插入一个 glTF 家具对象。

- 把家具变换保存为 ConfigurationSnapshot，并在新浏览器会话中准确恢复。

- 从一个版本化文档回答问题并显示引用；资料外问题必须拒答。

- 通过分享链接建立一个 Remix 分支，并证明原方案未改变。

# 9. 路线图、组织与运营

## 9.1 阶段路线图

| 阶段 | 建议时间 | 主要产出 | 退出闸门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 发现与授权 | 4–6 周 | 15–20 次访谈、2 个设计伙伴、Matterport 商业书面路径、技术 Spike | 至少 1 个愿付费的明确问题和合法数据路径 |
| 1. 单项目 MVP | 8–12 周 | 一个楼盘、一种空间来源、完整协作闭环 | 10 个家庭测试；配置恢复和问答质量达标 |
| 2. 付费试点 | 3–6 个月 | 2–3 个项目、管理后台、指标和销售交接 | 至少 1 个续费/扩展意向；上线工时可控 |
| 3. 产品化 | 6–12 个月 | 多租户、SSO、审计、计费、目录标准、第二空间适配器 | 经常性收入和可复制渠道出现 |
| 4. 生态扩展 | 验证后 | 家具目录、模板市场、合作伙伴交付和受控交易 | 真实需求与归因成立，合同允许 |

## 9.2 最小团队

| 角色 | 首要责任 | 阶段 0–1 配置 |
| --- | --- | --- |
| 产品/商业负责人 | 客户发现、定价、合作协议、优先级 | 1 人，全职 |
| 3D/前端工程 | Matterport/Three.js、交互、资产摆放与性能 | 1 人，全职 |
| 后端/平台工程 | 租户、权限、配置状态、分享、集成和审计 | 1 人，全职 |
| AI/数据工程 | 知识层、工具调用、评测、本地/云模型适配 | 1 人，可与后端合并起步 |
| 产品设计 | 导览、配置、协作与销售交接体验 | 0.5–1 人 |
| 3D 内容运营 | 模型规范、SKU、场景锚点、客户上线 | 兼职或合作伙伴 |
| 法律/隐私/商业合同 | Matterport、模型权利、隐私和销售陈述 | 外部顾问，按阶段介入 |

## 9.3 内容运营流程

- 客户提交模型、规格和发布权证明；系统记录来源与版本。

- 内容运营把精确字段写入结构化事实，把说明性文档进入检索库。

- AI 生成导览草稿和问答候选；客户内容管理员逐条批准。

- 家具资产经过单位、原点、尺寸、材质、LOD、碰撞体和授权检查。

- 上线前跑固定问题集、分享恢复测试、权限测试和撤回测试。

- 资料更新触发重新审核；旧版本配置仍保留当时的来源版本。

# 10. 指标、验证计划与风险闸门

## 10.1 北极星指标与指标树

北极星指标 每个在售项目中，完成分享或 Remix 并主动交回售楼顾问的“有效配置会话”数量。它同时要求体验完成、家庭协作和商业行动，而不是只计算浏览量。

| 层级 | 指标示例 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 激活 | 进入 2 个导览节点、提出 1 个问题、放置 1 件家具 | 验证用户是否理解核心能力 |
| 协作 | 分享率、链接打开率、评论率、Remix 率、版本比较次数 | 验证家庭决策是否真实发生 |
| 商业 | 交接率、预约率、顾问响应时间、付费试点转订阅 | 验证开发商价值与收入 |
| 质量 | 有来源回答率、拒答准确率、配置恢复成功率、p95 延迟 | 防止体验与可信度劣化 |
| 护栏 | 过期资料回答、无授权分享、隐私删除失败、崩溃率 | 控制法律和信任风险 |

## 10.2 商业验证实验

| 假设 | 最小实验 | 通过标准（建议） |
| --- | --- | --- |
| 开发商愿意付费 | 向 10 家目标客户展示同一价值主张和价格区间 | 至少 2 家进入设计伙伴讨论，1 家接受付费 PoC |
| 家庭协作有价值 | 让 10 个真实购房家庭使用分享与 Remix | 多数家庭不依赖额外截图即可完成比较；出现主动回访 |
| 销售顾问会使用交接 | 把配置摘要送给 5 名顾问处理 | 顾问能用摘要继续对话并指出节省的重复询问 |
| Matterport 路径可商业化 | 与 Matterport/授权经销商书面确认产品模式 | 收费、私有嵌入、家具合作和数据使用均有明确许可 |
| 实施可规模化 | 完整记录两个项目上线工时 | 第二个项目的人工时间显著下降，关键步骤可模板化 |

## 10.3 P0 风险登记

| 风险 | 杀伤方式 | 关闭条件 |
| --- | --- | --- |
| Matterport 商业条款不允许目标模式 | 收费、广告、私有嵌入或家具合作被限制 | 取得书面协议；否则切换开放模型/IFC 路线 |
| 没有付费问题 | 客户认为只是更漂亮的 3D 展示 | 至少一个付费 PoC，价值落在协作或销售交接 |
| 无可信数据 | 问答与解说无法对外承担责任 | 客户提供批准字段、来源、版本和撤回流程 |
| 配置无法可靠恢复 | 分享/Remix 核心承诺失败 | 跨设备、跨会话的确定性回放测试通过 |
| AI 产生无来源销售陈述 | 信任、合同和法律风险 | 工具边界、拒答、基准测试与人工审批均上线 |
| 私有与分享边界不清 | 敏感楼盘或客户信息泄露 | 发布闸门、最小分享模式、撤销和审计通过安全评审 |
| 上线高度依赖人工 | 服务收入增长但软件毛利无法成立 | 项目模板、资产规范和工时目标被验证 |

## 10.4 P1 风险登记

- 家具资产质量、尺寸、材质和授权不一致，导致大量内容运营。

- Matterport SDK、价格或功能发生变化，影响兼容和毛利。

- 第一人称漫游对非游戏用户不友好，影响激活；默认应采用热点与导览。

- 分享功能没有足够使用频率，无法形成回访；需要围绕真实家庭任务设计。

- 开发商希望推广内容，而购房者希望得到中立建议；赞助内容必须透明标记。

- 不同设备和浏览器的 3D 性能差异导致体验不一致。

- 如果未来开放公共内容，需要追加审核、举报和未成年人/广告治理能力。

## 10.5 最终 Go/No-Go 闸门

- 有一条书面确认、可收费且可持续的空间数据商业路径；Matterport 不成立时有 IFC/开放模型替代。

- 至少 2 个设计伙伴，且至少 1 个愿意支付 PoC，而不是只表示兴趣。

- 一个真实楼盘空间、权威资料和最小家具目录可以合法用于试点。

- 10 个目标家庭能够完成分享、评论或 Remix，并认为它改善了共同决策。

- 固定评测中没有无来源楼盘陈述，配置跨设备恢复稳定。

- 第二个项目的上线时间和人工成本显示可重复性，而不是永久定制开发。

停止条件 若商业授权、付费需求或配置恢复任一核心门槛在阶段 0–1 无法通过，应停止扩大开发，而不是用更多 AI 功能掩盖基础问题。

# 附录 A：产品需求种子清单

## A.1 首批用户故事

- 作为内容管理员，我可以给每条楼盘事实指定来源、版本、生效时间和公开范围。

- 作为购房者，我移动到阳台时会收到对应解说，并能看到该说明的来源。

- 作为购房者，我可以在房间里放置真实尺寸家具并保存当前方案。

- 作为购房者，我可以把方案以只读或可 Remix 方式分享给家庭成员。

- 作为家庭成员，我 Remix 后不会覆盖原方案，并可查看两个版本的差异。

- 作为售楼顾问，我只在用户主动同意后收到配置和问题摘要。

- 作为客户管理员，我可以撤销分享链接、下线过期资料并查看变更记录。

- 作为平台工程师，我可以更换空间提供方而不修改导览、问答和协作业务逻辑。

## A.2 关键技术决策记录

| 决策 | 当前选择 | 重新评估触发条件 |
| --- | --- | --- |
| 空间来源 | Matterport 先行，Provider Adapter 隔离 | 商业条款不清、成本不可控或功能不足 |
| 社交范围 | 分享、评论、Remix、比较，不做公开 Feed | 真实用户显示高频公开创作需求 |
| AI 部署 | 云/本地可切换；敏感客户可选本地 Worker | 客户数据策略、延迟或成本要求变化 |
| 事实系统 | 结构化事实＋版本化 RAG＋人工审批 | 不得退化为纯聊天式 RAG |
| 家具商业化 | 先做授权目录，不做按浏览收费 | 出现可验证成交归因与合同许可 |
| 生成式建模 | 后续研发 Adapter，不进 MVP | 确定性 BIM/开放模型覆盖不足且研究达到质量门槛 |

# 附录 B：公开资料与事实依据

以下资料用于确认技术能力、产品基线和商业约束；访问日期均为 2026-07-13。商业条款可能变化，正式签约前必须重新核验。

S1 Matterport SDK Introduction — 说明 Embed、Bundle、Web Component 的能力边界，并明确 Bundle 可访问场景图和插入 3D 对象。

S2 Matterport Ordering and Downloading Add-Ons — 说明 MatterPak、OBJ/MTL、点云、E57、BIM/CAD 等资产与账户/价格差异。

S3 Matterport APIs Overview — 说明 Model API、服务器端调用及管理员级 API Token 风险。

S4 Matterport Subscription Plans — 说明 Developer Tools、Private Model Embed 和企业能力依账户层级及附加合同而定。

S5 Matterport Platform Subscription Agreement — 当前公开协议中的 SDK 许可、商业使用、费用、限制、密钥和终止条款。

S6 Matterport Enterprise — 说明企业集成、私有模型嵌入、安全与协作能力。

S7 IKEA Kreativ Sharing and Remixing — 确认家具空间设计的分享与 Remix 已是市场基线。

S8 Apple RoomPlan — 说明 LiDAR 房间扫描、尺寸、USD/USDZ 和可编辑输出。

S9 buildingSMART IFC — 确认 IFC 是 vendor-neutral 的开放 BIM 国际标准。

S10 NVIDIA DGX Spark Hardware Overview — 说明 128GB 统一内存与本地大模型能力，作为私有 AI 部署选项的依据。

S11 HouseCrafter: Lifting Floorplans to 3D Scenes — 说明从户型图生成 3D 场景的研究可行性与研发属性。

S12 ATISS: Autoregressive Transformers for Indoor Scene Synthesis — 说明基于户型与房间类型生成家具布局的研究路线。

# 附录 C：下一次团队会议建议议程

- 确认目标地区与首个 ICP：哪类开发商、哪种项目、谁有预算。

- 指定一人联系 Matterport/经销商，书面确认收费应用、家具插入、私有模型和分享场景。

- 列出可在两周内接触的 10 名行业受访者和 2 个潜在设计伙伴。

- 选择一个合法可用的空间模型、规格文档和 10 个家具资产。

- 审议 MVP Epic、24 小时 Spike 和阶段 0 退出门槛。

- 决定是否投入 4–6 周发现阶段；在此之前不启动完整产品开发。